ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ

УП.02 Основы проектной деятельности

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки

специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

|  | Квалификации: техник Форма обучения: очная Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования Профиль получаемого профессионального образования: технологический |
| --- | --- |

Зима, 2025 г.

Методические рекомендации для практических занятий по  учебному предмету УП.02Основы проектной деятельности.

В методических рекомендациях определены цели и задачи выполнения практических занятий, описание каждого занятия включает в себя задания для практических занятий, инструктаж по их выполнению.

Разработчик: Соболева Екатерина Михайловна, преподаватель ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по учебному предмету УП.02Основы проектной деятельности разработаны в помощь студентам для выполнения практических занятий, предусмотренных рабочей программой. Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебного предмета.

Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь студентам при выполнении практических занятий и закреплении теоретических знаний по основным разделам учебного предмета.

Выполнение практических занятий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций, закрепление знаний, освоение необходимых умений и формирование первоначального практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 23.02.08Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в укрупненную групп профессий/специальностей  23.00.00 ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Учебным планом на практические занятия обучающихся предусмотрено 20 часов.

Тематический план практических занятий

| № | Тема практической занятия | Вид деятельности | Коли-чество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практическое занятие №1 Типы проектов | Изучить тему и записать конспект. | 2 |
| 2 | Практическое занятие №2 Понятие гипотеза, доказательство | Изучить тему и записать конспект. | 2 |
| 3 | Практическое занятие №3 Этап планирования | Изучите теоретический материал темы. Запишите конспект. Выполните задания и ответьте на вопросы. | 2 |
| 4 | Практическое занятие №4 Основной этап | Изучить теоретический материал темы. Записать конспект и ответить на вопросы. | 2 |
| 5 | Практическое занятие № 5 Методы работы с источником информации | Изучить теоретический материал. Выполнить конспект. | 2 |
| 6 | Практическое занятие №6 Обработка методов поиска информации | Изучить теоретический материал. Выполнить конспект. | 2 |
| 7 | Практическое занятие № 7 Правила оформления проекта | Изучить теоретический материал. Выполнить конспект. | 2 |
| 8 | Практическое занятие №8 Оформление проекта | Оформление проекта с использованием пакета MS Office. Использование мультимедийных технологий в оформлении проекта. | 2 |
| 9 | Практическое занятие №9 Общие требования к созданию проекта | Изучить тему и выполните конспект по данной теме. Изучить основные требования к проекту в Приложении 1. | 2 |
| 10 | Практическое занятие №10 Требования к защите проекта | Изучить тему и выполните конспект по данной теме. Защита проекта – общие требования. Защитное слово. Ответить на вопросы. | 2 |
|  |  | Всего | 20 |

Практическое занятие №1 Типы  проектов.

Цель занятия: рассмотреть типы проектов и классы проектов на практических примерах.

Оборудование: маршрутные лист с заданиями, схема.

Ход занятия:

- Изучите тему и запишите конспект:

- Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, экономический, социальный, смешанный).

- Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты).

Маршрутный лист занятия

Практическое занятие № 2 Понятие гипотеза, доказательство.

Цель занятия: изучить понятие гипотеза, процесс ее формулирования, определить гипотезу как доказательство.

Оборудование: схема.

Ход занятия:

1. Изучите тему и выполните конспект:

- Понятие «Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы

- Доказательство и определение гипотезы.

Гипотеза — это научное предположение, дающее объяснение каких-либо фактов, явлений и процессов, которое надо подтвердить или опровергнуть. 5

Процесс построения гипотезы включает следующие этапы:

Выявление проблемы. Необходимо сформулировать исследуемый вопрос. Он должен быть актуальным и содержать в себе пробел в существующих знаниях, которые заполнит планируемое исследование.

Предварительное изучение материала. Оно заключается в анализе существующей научной литературы, связанной с исследуемой проблемой. Изучение предметной области позволяет установить, какие исследования уже были проведены, и выявить теоретические основы для гипотезы.

Формулировка гипотезы. С учётом предположений и определения переменных формулируют гипотезу в виде утверждения. Гипотеза должна чётко выражать предполагаемую взаимосвязь между независимыми и зависимыми переменными, а также быть достаточно конкретной для проверки и обладать потенциалом быть опровергнутой.

Проверка и корректировка гипотезы. Сформулированная гипотеза должна быть логичной, проверяемой и внутренне непротиворечивой. Исследователю рекомендуется обсудить её с коллегами или наставниками для получения обратной связи и возможной корректировки.

Формулирование гипотезы включает следующие шаги:

Определение переменных. Нужно понять, о чём именно хочется узнать. Например, как вода влияет на рост растений.

Предложение предположения. Исходя из своих знаний и наблюдений, предлагают возможный ответ на вопрос. Например, «растения, которые получают больше воды, растут быстрее».

Формулировка гипотезы. Предположение пишут так, чтобы его можно было проверить. Например: «Увеличение количества воды для растений ускорит их рост».

Проверка гипотезы. Должен существовать способ проверить, правда ли гипотеза. Например, можно проверить рост растений при различном уровне воды.

Конкретность гипотезы. Чем более точно сформулирована гипотеза, тем проще будет проверить её. Следует избегать неопределённых терминов и предположений.

Практическое занятие №3  Этап планирования.

Цель занятия: изучить этап планирования, решая практические задания.

Оборудование: конспект, схемы, таблица.

Ход занятия:

1. Изучите теоретический материал темы.

2. Запишите конспект.

3. Выполните задания и ответьте на вопросы.

Проектирование – процесс создания проекта и его фиксация в какой-  либо внешне выраженной форме.

Задания

1. Определите, какие виды деятельности из списка относятся к проек- там, а какие – нет. Почему?

  - Создание нового продукта.

  - Реорганизация структуры фирмы.

  - Разработка нового транспортного средства.

  - Строительство склада.

  - Проведение выборной кампании партии.

  - Внедрение системы автоматического учета на складе.

  - Переезд в новый офис.

  - Организация празднования юбилея шефа.

2. В этом списке некоторые виды деятельности могут быть при опре- деленных условиях оценены как проекты. Каковы эти условия?

3. Для выбранного типа проекта следует определить, что может быть объектом проектирования.

Таблица 1

Соответствие объекта проектирования

с типом и ведущей деятельностью проекта

| Тип проекта | Ведущая деятельность |  | Объект проектирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский проект | Исследование |  |  |
| Инженерно-конструкторский | Конструирование |  |  |
| Организационный | Организационное проектирование |  |  |
| Стратегический | Стратегическое проектирование |  |  |
| Арт-проект | Художественное творчество |  |  |

Нужно сформулировать тему (название) проекта или выбрать ее из предложенного ниже перечня. Для выбранной темы (названия) проекта необходимо определить тип проекта, вид деятельности и объект проектирования.

Планирование проекта состоит:

- в определении целей и способов их достижения на основе формирования комплекса работ (мероприятий, действий), которые должны быть выполнены;

- в выборе нужных для этого методов и средств, а также ресурсов:

- в согласовании действий организаций – участников проекта.

Вехи проекта – ключевые этапы реализации проекта. Структура разбиения работ (СРР) – иерархическая структура последовательной деком- позиции проекта на подпроекты, пакеты работ различного уровня, пакеты детальных работ.

Структурная схема организации (ССО) – описание организационной структуры, необходимой для выполнения работ, определенных в СРР. Система (от др.-греч. – целое, составленное из частей; соединение) – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,

которое образует определённую целостность, единство.

Системный подход – направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы.

Критический путь – это максимальный по продолжительности полный путь в сети. Работы, лежащие на этом пути, также называются критическими.

Полный резерв времени или запас времени – разность между датами позднего и раннего окончаний работы.

Диаграмма Гантта – горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами.

Теоретические сведения

Элементы процесса организации проектной деятельности означают следующее (рис. 1):

- вход: подготовка к проектированию;

- выход: результаты проектирования;

- управление;

- ресурсы (механизм): материальные, финансовые и трудовые, обес- печивающие факторы процесса.

Процесс организации проектной деятельности

Управление

Ресурсы

Вход

Выход

Рис. 1. Схема процессного подхода при организации проектной деятельности

Основные этапы планирования проекта представлены на рис. 2.

Поиск

Анализ

Формирование

Оценка

Прогнозирование

Рис. 2. Основные этапы планирования проекта

Системный подход определяет основные характеристики. Проекты могут быть разнообразными, многоплановыми. Однако они имеют специ- фические характеристики:

- разовость;

- уникальность;

- результативность;

- инновационность.

В свою очередь, системный подход позволяет спланировать и реали- зовать проект, исходя из трех главных вопросов:

- сколько времени это займет;

- во сколько это обойдется;

- совпадет ли конечный результат с ранее намеченным.

Разложить сложную задачу на ряд простых, но взаимосвязанных за- дач, представить её в виде иерархической структуры можно с помощью метода декомпозиции (рис. 3).

Рис. 3. Схема применения метода декомпозиции

Подготовка к проектной деятельности осуществляется по существующему (разработанному) и утвержденному плану проектирования. Выходящими параметрами являются: определение цели проекта, типологические признаки проекта, разработка бюджета и оценка качества проекта, факторы проектной деятельности, основные требования к использованию метода проектов.

### Вопросы:

1. Какова цель планирования проекта?

2. Как определяются основные вехи проекта?

3. Как в планировании проектов используется принцип иерархии?

4. Для чего необходима структура разбиения работ?

5. От чего зависит уровень детализации СРР?

6. Зачем необходима структурная схема организации проекта?

7. На какие работы, прежде всего, необходимо обратить внимание с целью сокращения сроков реализации проекта?

8. В чем заключается схема процессного подхода при организации проектной деятельности?

Практическое занятие №4 Основной этап.

Цель занятия: изучить  основной этап, записать основные моменты.

Оборудование: конспект, таблица.

Ход занятия:

1. Изучите теоретический материал темы.

2. Запишите конспект и ответь на вопросы.

Проектная деятельность:

• деятельность в ситуации неопределенности;

• пошаговая деятельность;

• путь преобразования реальности в желаемое (идеальное) состояние;

• форма целевого планирования;

• способ достижения организацией целей, для которых нет готовых алгоритмов в функционировании организации (инно-вационная деятельность, единовременная специфическая ак-ция и т. п.);

• деятельность, направленная на достижение конкретной цели в условиях ограниченности ресурсов.

Отличительные особенности проекта:

• наличие проблемы, для решения которой разрабатывается и реализуется проект (проектная проблема обычно шире организационных проблем, которые рождаются внутри организации, она относится скорее к разряду социальных проблем, как, например, проблемы доступа к информации, обеспечения равных возможностей, необходимости развития определенных услуг и т. п.);

• четко ограниченная группа получателей и целевая группа;

• планирование от проблемы (целевое планирование);

• отсутствие очевидной процедуры достижения результата;

• определяемые до начала работ количественные и качественные результаты.

• пошаговое представление (планирование) деятельности;

• ограниченность ресурсов, в том числе ресурса времени

(срочность);

• наличие команды/группы с четким внутренним распре-делением ролей.

| 1. Определение ключевой проблемы на основе миссии и внешних вызовов. 2. Анализ ситуации: выявление про-блем, прямо или косвенно связанных с ключевой проблемой, выявление заин-тересованных сторон. 3. Анализ проблемы: построение дерева проблем. | Предпроектный (поисковый) этап | Проектный замысел |
| --- | --- | --- |
| 4. Определение проектной проблемы и способа ее разрешения. 5. Определение общей и конкретной цели проекта (построение дерева целей). 6. Анализ допущений: обоснование до-стижимости конкретной и общей целей проекта. 7. Определение конечного (-ых) резуль-тата (-ов) и эффектов, их показателей и способов измерения. | Аналитиче-ский этап |  |
| 8. Постановка задач проекта. 9. Определение промежуточных результатов проекта, их показателей и способов измерения. | Аналитический этап | Организаци-онный про-ект |
| 10. Подготовка логического пакета ша-гов. Планирование ресурсов проекта. Составление критического пути проекта. 11. Планирование рисков проекта. 12. Составление плана-графика реализа-ции проекта. 13. Составление бюджета проекта. | Этап планирования |  |

Порядок действий по разработке проекта

Предпроектный этап – анализ проблемы – предполагает следующее:

Под проблемой понимается противоречие между реальной ситуацией и прогнозируемым будущим.

Причина существования проблемы – противоречие более низкого уровня, приводящее к существованию проблемы.

Нерешаемая проблема – проблема, все причины существо-вания которой (или главная причина) являются внешними и, следовательно, практически неустранимыми силами проекти-ровщиков.

Наиболее часто встречаются такие ошибки в постановке проблемы:

– подмена проблемы вопросом; – подмена проблемы задачей;

– подмена проблемы трудностью;

– подмена формулировки проблемы указанием на область существования проблемы;

– подмена постановки проблемы оценкой ситуации;

– «напрашивающееся решение» (когда автор проектной раз-работки сначала ставит перед собой определенную цель, а за-тем	не	столько	проводит	анализ	ситуации,	сколько «подгоняет» его под свой замысел и формулирует проблему на основе цели);

– подмена противоречия.

На этапе анализа проблемы устанавливаются негативные аспекты	существующей	ситуации,	а	также	причинно-следственная связь между существующими проблемами.

Этап анализа проблемы включает в себя следующие стадии: ▪ идентификация, определение сторон, чьи интересы за-

трагиваются предлагаемым проектом;

▪ установление основных проблем, стоящих перед получателями по проекту;

▪ разработка и детализация проблемы для установления причинно-следственных связей.

Для того чтобы успешно справиться с этим этапом, можно и нужно выполнить следующие действия:

• определить тех, кто может быть заинтересован в реализации проекта;

• изучить потребности в проекте;

• определить степень удовлетворенности в настоящее время;

• провести анализ реальной ситуации, составить неструктурированный список проблем.

Следует помнить, что ситуация – это только часть окружающей нас действительности, которую мы отграничиваем в своих размышлениях от реальности в целом, рассматривая ее с определенной точки зрения. Кроме того, все объекты и явл-ния в рамках определенной ситуации всегда рассматриваются во взаимосвязи, то есть ситуация – единое целое, система из многих элементов.

Используя информацию, собранную на стадии анализа проблем, люди, планирующие проект, могут лучше организовать подготовительный процесс. Кроме того, субъект проекта полу-чает видение противоречий, что позволит уточнить и дополнить список проблем.

Проблемы могут быть выявлены на разных уровнях: социальных,	политических,	образовательных,	экономических, здоровьесберегающих, экологических и пр. Важно сформули-ровать ключевую проблему проекта:

ключевая проблема сформулирована корректно, если в ее основе лежит противоречие между желаемым и реальным;

сформулированная проблема решаема силами субъекта проекта (при неочевидности это должно быть обосновано);

отсутствуют типичные ошибки в постановке проблемы: слабая детализация, проблема с напрашивающимся решением, проблема с подменой противоречия).

Если устранение (нейтрализация воздействия) причин существования ключевой проблемы, на разрешение которой направлен проект, лежит вне компетенции субъекта проекта, эта проблема является нерешаемой. Это означает, что заду-манный проект технически невыполним и его дальнейшая разработка бессмысленна. Поэтому, излагая в тексте проект-ной разработки результаты проведенного анализа проблемы, следует обратить особое внимание на обоснование решаемо-сти проблемы, если она не является, с точки зрения автора или авторов очевидной.

Теперь подробнее о цели.

Цель проекта должна быть:

• измерима, то есть должна указывать на измеримый результат деятельности;

• адекватна, то есть результат, отраженный в цели, должен соответствовать по своему масштабу проблеме;

• конкретна, то есть должна указывать на целевую группу, сроки, качественные и количественные характеристики пред-полагаемых изменений;

• достижима, то есть должна быть поставленной на основании решаемой проблемы – проблемы, решение которой находится в пределах компетенции субъекта проекта;

• прозрачна, то есть формулировка цели должна быть ясна любому человеку;

• реалистична, то есть должна быть достижима в рамках существующих ресурсов и технологий деятельности, а также предусмотренного периода времени;

• определенна, то есть должно соблюдаться условие, при котором всякое продвижение к результату проекта может быть отнесено за счет реализации проекта, а не за счет какой-либо иной причины.

При разработке проекта важно видеть всю иерархию целей. Для этого требуется построить своеобразное дерево/древо це-лей.

Для того чтобы его построить, необходимо предпринять следующие шаги:

• формулировать цели с уровня основной проблемы проекта, сформулировав ее;

•     формулировать цели на основе обозначенных решаемых проблем, двигаясь вниз по дереву проблем;

• найти те места, где можно заметить разрывы в связях «цель-средство», и сформулировать недостающие цели;

• сформулировать общую цель, достижению которой будет способствовать успешная реализация проекта (миссию проекта).

Далее очень важно заняться постановкой задач по достижению целей.

Следует помнить, что задача:

• решает частную проблему, часть общей проблемы;

• служит для обозначения специфических запросов, необходимых для достижения цели в целом;

• не описывает процесс (что и как происходит), а фиксирует промежуточные изменения \ результаты (что);

• конкретна, измерима с помощью получения объективных данных;

• ясна любому человеку, не являющемуся участником проекта;

• может быть решена на промежуточном этапе реализации проекта или в конце этого процесса.

Не следует путать задачи с этапами реализации проекта, которые в общих чертах фиксируют последовательность действий (мероприятий) по проекту, то есть относятся уже не к планированию содержания деятельности, а к планированию ресурса времени. Здесь легко проверить себя – если все поставленные задачи могут быть решены только последовательно, путаница между задачами и этапами деятельности наверняка произошла.

Для постановки задач следует только обратиться к дереву целей и отработать цели, находящиеся на один уровень ниже уровня конкретной цели проекта.

Кроме содержательных задач могут быть поставлены специфические задачи (задачи обеспечения), решая которые, проектировщики формирует ресурсную базу для достижения цели заданным способом. При постановке такого рода задач следует с особым вниманием отнестись к тому, является ли их решение необходимым условием достижения цели. Если проектировщик не готов отказаться от решения ни одной специфической задачи, он некорректно поставил цель.

После того, как сформулированы цели и задачи проекта, можно проверить себя, ответив на следующие вопросы:

• обеспечивает ли решение всего набора поставленных за-дач достижения цели?

• может ли цель быть достигнута без решения какой-либо задачи?

• можно ли начать решать одновременно хотя бы несколько задач (в идеале – все задачи)?

• каждая ли формулировка задачи понятна для непосвященного в суть проекта человека, каждая ли формулировка позволяет понять, что именно и как именно должно быть изменено?

Особенностью любого проекта является пошаговое планирование деятельности. Поэтому составление плана деятельности по проекту предваряется двумя операциями: составление рабочего пакета и составление критического пути проекта.

Составление рабочего пакета проекта представляет собой логическое деление задачи на необходимое количество шагов. Деление задачи на шаги может быть многоуровневым и ведет-ся до тех пор, пока мы не получаем отдельное действие, ограниченное коротким временным промежутком и находящееся в сфере ответственности одного исполнителя. Именно такие шаги заносятся затем в график проекта.

Определение критического пути представляет собой деятельность по определению логической последовательности шагов и планированию ресурса времени.

Наиболее часто при составлении проекта применяются та-кие способы оформления плана работ, как планирование ключевых	событий,	поэтапное	планирование	и	составление сетевого графика деятельности.

Планирование ключевых событий строится следующим об-разом: в табличной форме фиксируется дата и название ключевого события, фиксируются и другие события (мероприятия, деятельность), которые являются обеспечивающими по отношению к ключевому.

Поэтапное планирование предполагает, что деятельность по проекту занимает достаточно большой промежуток времени и хронологически может делиться на этапы, связанные с определенными внешними факторами. Здесь указываются да-ты всех событий и предполагаемого результата деятельности или проведения мероприятия.

Выглядеть поэтапное планирование следующим образом: – этап (номер, иногда – название, сроки)

| Дата (период) | Мероприятие (деятельность) | ответственный | результат |
| --- | --- | --- | --- |

А теперь можно напомнить и о структуре описания проекта:

проблема, на решение которой направлен проект.

Проблема должна быть конкретной. Если в тексте описания проблемы слишком много слов типа «содействовать», «усилить» или «улучшить», значит, велика вероятность, что нас пытаются ввести. Предполагается, что в этой части будет описано, что, кем и как уже было сделано, чтобы решить поставленную проблему. Почему это не получилось, чего не хватало исполните-лям и почему проектировщик считает, что у него получится лучше, чем у его предшественников. Приветствуется собственный вклад в реализацию проекта;

общая стратегия решения проблемы. Желательно обо-значить одним-двумя предложениями общую цель проекта и пояснить, как она будет достигнута. Другой вариант – более пространное описание основных проектных действий. Пре-имущества этого варианта: если проект описан логично и убедительно, остальное смотреть и читать понятнее;

цели, задачи проекта. Цель проекта обычно формулируется в более обобщенном виде, но достаточно конкретно. Це-лей	может	быть	несколько.	Для	описания	цели	часто предлагается американская формула SMART. Цель должна быть:

конкретная (specific);

измеримая (measurable);

достижимая (attainable);

реалистичная (realistic);

ограниченная по времени (time bound).

Задачи проекта обычно представляются в виде конкретных измеримых целей и результатов;

методы выполнения проекта. Развернутая методология того, что и как собирается делать проектирующий;

менеджерская схема выполнения проекта. В этом разделе описываются основные участники проекта, их квалификация и обязанности по проекту. Иногда в этой части описывается, что будет сделано, кто это будет делать и в какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены для выполнения ра-бот. Это во многом пересекается с другими частями;

план мероприятий (операционный план). Здесь обычно приводится перечень и порядок действий.

Поскольку речь шла, в основном, об учебных проектах, мы совершенно не затрагивали темы ресурсов, бюджета и пр. За-метим, что на самом деле это неотъемлемая часть любых про-изводственных проектов.

Вопросы:

1. Как вы полагаете, почему нам так часто требуется уточнение понятия «проект»?

2. Расскажите об отличительных особенностях проекта.

3. Опишите подробно предпроектный этап деятельности проектирующего.

4. Что такое «ключевая проблема» проекта и как она формулируется?

5. Каким образом происходит постановка цели проекта?

6. Расскажите о планировании, видах планирования при работе над учебным проектом.

7. Дайте представление о структуре описания проекта.

Практическое занятие № 5 Методы работы с источником информации.

Цель занятия: изучить методы работы с источниками информации.

Оборудование: конспект теоретического материала.

Ход занятия

- Изучите тему и выполните конспект по данной теме.

- Правила и особенности информационного поискав Интернете

- Виды поиска.

Правила и особенности информационного поискав Интернете

Интернет – это огромная свалка информации. Тут есть все, ну или почти все. Именно поэтому очень важно знать ответ на вопрос – как искать информацию в интернете и делать это наиболее эффективно. Ведь если вы умеете искать информацию, то без труда отыщите именно то, что вам нужно.

В глобальной сети Интернет можно найти информацию по любой интересующей теме. Но самое трудное в работе с сетью Интернет – найти нужную информацию. Т.к. Интернет не имеет четкой централизованной структуры, развивается хаотично, и в мире появляются все новые и новые серверы, вопросы поиска информации становятся очень актуальными.

Поисковые системы значительно облегчают работу в Интернет и помогают нам быстро найти нужную информацию в огромном массиве серверов Интернет. Во всемирной паутине Интернет находится несколько тысяч поисковых систем, среди которых есть как уже хорошо зарекомендовавшие себя, так и менее известные.

Рис. 1 Способы поиска информации в гипертекстовых базах данных

Для поиска информации в обычно используются три способа (см. рис.1).

Первый из них - поиск по адресу. Он применяется, когда пользователю известен адрес информационного ресурса, содержащего необходимую ему информацию. При организации поиска информации по адресу (форма адреса - IP, доменный или URL - в этом случае значения не имеет) пользователю

достаточно просто ввести адрес ресурса в соответствующее поле браузера – программы, предназначенной для обеспечения доступа к сетевым ресурсам.

Второй – поиск с помощью навигации по гиперсвязям. При использовании этого вида поиска пользователь сначала должен получить доступ к серверу, связанному с соответствующей БД. После этого можно найти документ, используя гиперссылки. Очевидно, что этот способ удобен, когда адрес ресурса неизвестен пользователю. Для использования в качестве исходной точки для поиска при реализации этого способа предназначены Web-порталы - серверы, предоставляющие прямой доступ к некоторому множеству серверов, включая установленные на них информационные ресурсы, а также Web-приложения, которые реализуют Web-сервисы, соответствующие назначению портала. Доступные через портал серверы могут относиться к определенной системе (например - корпоративной) или различным системам и быть специально подобраны по видовому, тематическому или другим признакам документов и данных, содержащихся на их сайтах. Обычно порталы совмещают в себе разнообразные функции с целью удержать клиента как можно дольше. Доминирующим сервисом портала является сервис справочной службы: поиск, рубрикаторы, финансовые индексы, информация о погоде и т.д. Если Web-сайты в большинстве случаев представляют собой наборы статических Web-страниц, то порталы являются совокупностями программных средств и заранее неструктурированной информации, которую эти средства превращают в структурированные данные по запросу конкретных пользователей.

Третий способ поиска предполагает использование поисковых серверов Интернета. Поисковыми серверами называют выделенные хост - компьютеры, в которых размещаются базы данных ресурсов Интернета. Пользовательский интерфейс такого сервера имеет поле для ввода ключевых слов, описывающих тему, интересующую пользователя. Эти слова сервер воспринимает как информационный запрос, в соответствии с которым он осуществляет поиск ресурсов и представляет список найденных документов пользователю. Очевидно, что при реализации этого способа возможны ошибки как 1-го (пропуск цели), так и 2-го рода (информационный шум).

Список наиболее популярных систем приведен в таблице 1.

Таблица 1.  Наиболее популярные поисковые системы.

| Международные | Русскоязычные |
| --- | --- |
| Google | Яндекс (44,4 % Рунета) |
| Yahoo! | Rambler (10,6 % Рунета) |
| Bing | Mail.ru (7,3 % Рунета) |
| MSN | Nigma (0,5 % Рунета) |
| AltaVista | Gogo.ru (0,3 % Рунета) |
| Ask | Aport (0,2 % Рунета) |

Процесс поиска включает последовательность операций, направленных на сбор, обработку и предоставление информации.

В общем случае поиск информации состоит из четырех этапов:

-определение (уточнение) информационной потребности и формулировка информационного запроса;

-определение совокупности возможных держателей информационных массивов (источников);

-извлечение информации из выявленных информационных массивов;

-ознакомление с полученной информацией и оценка результатов поиска.

Виды поиска:

-Полнотекстовый поиск – поиск по всему содержимому документа. Пример полнотекстового поиска – любой интернет-поисковик, например www.yandex.ru, www.google.com. Как правило, полнотекстовый поиск для ускорения поиска использует предварительно построенные индексы. Наиболее распространенной технологией для индексов полнотекстового поиска являются инвертированные индексы.

-Поиск по метаданным – это поиск по неким атрибутам документа, поддерживаемым системой – название документа, дата создания, размер, автор и т. д. Пример поиска по реквизитам – диалог поиска в файловой системе (например, MS Windows).

-Поиск изображений – поиск по содержанию изображения. Поисковая система распознает содержание фотографии. В результатах поиска пользователь получает похожие изображения. Так работают поисковые системы: PolarRose, Picollator и др.

Методы поиска информации

-Адресный поиск. Процесс поиска документов по чисто формальным признакам, указанным в запросе. Для осуществления нужны следующие условия:

- наличие у документа точного адреса

- обеспечение строгого порядка расположения документов в запоминающем устройстве или в хранилище системы.

Адресами документов могут выступать адреса веб-серверов и веб- страниц и элементы библиографической записи, и адреса хранения документов в хранилище.

-Семантический поиск. Процесс поиска документов по их содержанию. Условия:

- составление поискового описания, в котором указывается дополнительное условие поиска.

- перевод содержания документов и запросов с естественного языка на информационно-поисковый язык и составление поисковых образов документа и запроса.

Принципиальная разница между адресным и семантическим поисками состоит в том, что при адресном поиске документ рассматривается как объект с точки зрения формы, а при семантическом поиске - с точки зрения содержания.

При семантическом поиске находится множество документов без указания адресов.

В этом принципиальное отличие каталогов и карточек.

Библиотека – собрание библиографических записей без указания адресов.

-Документальный поиск. Процесс поиска в хранилище информационно-поисковой системы первичных документов или в базе данных вторичных документов, соответствующих запросу пользователя.

Два вида документального поиска библиотечный и библиографический.

-Библиотечный, направленный на нахождение первичных документов.

-Библиографический, направленный на нахождение сведений о документах, представленных в виде библиографических записей

Практическое занятие №6  Обработка методов поиска информации.

Цель занятия: изучить методы  обработки с источниками информации.

Оборудование: конспект теоретического материала.

Ход занятия

1. Изучите теоретический материал.

2. Выполнить конспект.

Реализация проекта включает действия и мероприятия, направленные на достижение поставленных целей и задач, то есть организацию исследовательской деятельности. Основное требование – наличие разнообразных источников информации, использование различных методов ее получения.

1 - Выбор источников информации

Все источники информации для проведения исследования можно разделить на несколько типов:

| Источники информации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первичные | Вторичные | Третичные |
| Отчеты | Газеты | Рефераты |
| Диссертации | Книги | Энциклопедии |
| Правительственные публикации | Журналы | Словари |
| Рукописи | Интернет | Библиографии1 |

Первичная информация - это те документы и издания, в которых отражены новые научные сведения или новое осмысление известных идей и фактов. Она необходима, когда анализ вторичных сведений не дает нужной информации.

Трудности:

- Для их поиска и анализа требуется большое количество времени,

- Некоторые данные могут быть не получены (закрытая информация, доступ к сбору ограничен).

Вторичная и третичная информация - это данные, собранные ранее для целей, отличных от связанных с решением исследовательской проблемы. Этот вид информации наиболее часто используется, так как:

- более доступна, чем первоисточники

- удобство и простота в использовании по сравнению с первоисточниками

Трудности:

- может быть старой или устаревшей

- обладает наименьшим уровнем доказательности по сравнению с первоисточником.

2 - Сбор информации

Качество и результаты реализации исследовательской задачи зависят от выбора и применения методов сбора и анализа данных (методы исследования). К традиционным методам исследования относятся:

- эмпирические - предполагает проведение собственных наблюдений и экспериментов;

- теоретические – совершаются в уме, когда объект исследования (умственный образ) ставится в различные мысленные условия и анализируется его возможное поведение на основе логических рассуждений.

В зависимости от метода исследования выбирают методы (способы) сбора информации

| Методы сбора информации |  |
| --- | --- |
| Теоретическое исследование | Эмпирическое исследование |
| конспектирование — выделение главных идей и положений работы; | наблюдение (самонаблюдение) - характеризуется прямой регистрацией фактов в момент совершения конкретных действий; |
| аннотирование — краткая запись общего содержания книги или статьи; | эксперимент (лабораторный и естественный): процедура проверки гипотез, когда конечный результат неизвестен; |
| реферирование — сжатое изложение основного содержания одной или нескольких работ по общей тематике; | тестирование: метод измерения и оценки различных качеств и состояния объекта; |
| цитирование — дословная запись выражений, фактических или цифровых данных, содержащихся в литературном источнике; | опрос (анкетирование, интервью, беседа): получение ответов на задаваемые вопросы – письменно, устно; |
| составление библиографии — перечня источников, отобранных для работы в связи с исследуемой проблемой | моделирование (математическое, кибернетическое, имитационное и т.д.): изучение объекта путем создания и анализа его модели |

3 - Создание проектного продукта

Проектный продукт является воплощением результата работы, найденного автором способа решения исходной проблемы проекта.

По своему виду проектные продукты могут быть:

- материальными – модели, макеты, поделки, иллюстрированные альбомы, плакаты, картины, скульптуры, другие творческие произведения, в том числе видеофильмы, компьютерные презентации и т.п.;

- действенными – мероприятия (спектакли, игры, экскурсии, викторины, соревнования, тематические вечера, литературные гостиные, концерты и т.п.);

- письменными – статьи, брошюры, литературные произведения. К ним также можно отнести созданные в ходе проекта и размещенные в Интернете сайты и т.п.

Тип проекта во многом определяет, каким станет проектный продукт по своему жанру.

Соотношение типа проекта и жанра проектных продуктов:

Творческие проекты чаще всего завершаются созданием произведений искусства различных видов.

Практико-ориентированные проекты, как правило, воплощаются в материальных проектных продуктах, иногда – в мероприятиях или письменных инструкциях, рекомендациях и т.п.

В результате исследовательских проектов могут создаваться как научные статьи, брошюры и т.п., так и модели или макеты, учебные фильмы и компьютерные презентации, реже – мероприятия (например, проведение урока, игры или организация турнира).

Продуктом информационных проектов чаще всего становятся брошюры, таблицы, схемы, графики, диаграммы.

Практическое занятие № 7  Правила оформления проекта.

Цель занятия: изучить правила оформления проекта.

Оборудование: конспект теоретического материала, Порядок выполнения курсовых работ, проектов в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»

Ход занятия

1. Изучите теоретический материал

2. Выполнить конспект.

Приложение 20

к приказу ГБПОУ ИО ЗЖДТ

от «30 октября 2020 года № 412-ос

# ПОРЯДОК

выполнения курсовых работ, проектов в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий Порядок разработан на основании:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.

№ 464 и изменениями, которые вносятся в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 464, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 441;

Устава ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»;

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО по специальностям.

  - Курсовая работа (проект) по МДК (дисциплине) является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов.

  - Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на заключительном этапе изучения МДК (дисциплины), в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний, умений и компетенций при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих выпускников.

  - Выполнение	студентом курсовой работы (проекта) по МДК (дисциплине) проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по МДК (дисциплине);

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;

- формирования	умений	применять	теоретические	знания	при	решении поставленных вопросов;

- формирования	общекультурных	и	профессиональных	компетенций, практических умений и навыков, необходимых при решении профессиональных задач;

- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию;

- развития	творческой	инициативы,	самостоятельности,	ответственности

и организованности;

-	подготовки к итоговой государственной аттестации.

  - Количество курсовых работ (проектов), наименование МДК (дисциплин), по которым они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются учебным планом образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом.

  - Курсовая работа (проект) по МДК (дисциплине) выполняется в сроки, определенные учебным планом и графиком по специальности (направлению подготовки).

  - Курсовое проектирование может осуществляться в форме курсовой работы или курсового проекта.

Курсовая работа (проект) по МДК (дисциплине) - учебная работа научно- исследовательского и научно-инновационного характера, содержащая инновационные результаты теоретических и прикладных исследований по отдельной учебной дисциплине, имеющей определяющую значимость в подготовке выпускника, с возможностью их практического применения и использования в педагогической, экономической, социальной практике.

Содержание курсовой работы (проекта) должно соответствовать указанным целям и отвечать следующим основным требованиям:

    - курсовая работа (проект) должна проявлять исследовательскую самостоятельность автора, раскрывать основные проблемы избранной для исследования темы, носить исследовательский характер и иметь практическую направленность;

    - содержание работы (проекта) должно подтверждать знание студентом литературы по данной отрасли науки, осведомленность об основных направлениях науки в области изучаемой проблемы;

    - в работе (проекте) должен быть использован фактический материал в области изучаемой проблемы, необходимые аналитические и статистические данные;

    - в работе (проекте) должно быть продемонстрировано умение автора обобщать и анализировать материал, а также должен быть соблюден необходимый профессиональный и литературный уровень изложения материала.

Курсовая работа (проект) по МДК (дисциплине) может выступать основой для дальнейшего изучения заявленной проблемы в рамках последующего написания выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).

Курсовой проект по МДК - учебная работа научно-исследовательского и научно- инновационного характера, содержащая решение научно-технической задачи проектно- технологического характера и предполагающая получение конкретного инновационного продукта - социальной технологии, устройства, сервиса, практики, алгоритма пакета документов, программы мероприятий и т.д.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями, ведущими соответствующие МДК ежегодно.

  - Рекомендуемая студентам тематика работ (проектов) должна охватывать наиболее актуальные и фундаментальные проблемы МДК (дисциплин), включать в себя элементы самостоятельности, практикоориентированности, обеспечивая студентам возможность дальнейшей разработки проблем и доведения курсовой работы (проекта) до уровня выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).

Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).

  - Руководителям курсовых работ (проектов) предоставляется право уточнения их тематики в соответствии с пожеланиями студентов, основываясь при этом на примерной тематике, утвержденной зам. директором по учебно-производственной работе.

  - Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной практики студента, а для лиц, обучающихся по заочной формам - с их непосредственной работой.

- ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

  - По содержанию курсовая работа (проект) должна быть практикоориентированной. Объем курсовой работы (проекта) должен составлять не менее 25-30 страниц (через 1,5 интервал) шрифт Gost type B.

Курсовая работа (проект) должна содержать следующие элементы:

- Титульный лист.

- Содержание..

- Введение..

- Основная часть..

- Заключение..

- Список использованных источников и литературы.

- Приложения (если имеются).

    - Введение должно включать следующие элементы:

Для студентов СПО

- Актуальность темы исследования.

- Объект исследования.

- Предмет исследования. Цель (цели) исследования Задачи исследования.

- Структура работы.

- Содержание работы.

- Приложения (если есть).

    - Основная часть, как правило, состоит из двух глав.

В первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы. В теоретической части работы раскрывается содержание основных концепций отечественных и зарубежных авторов по исследуемой теме, дается описание современного состояния изучаемой темы и ее истории, определяются основные понятия, анализируется литература или позиции ученых по проблеме исследования; обосновывается собственная позиция автора работы.

Вторая глава имеет практическую или аналитико-практическую направленность. В аналитико-практической части работы на основе выработанных теоретических подходов и, опираясь на те теоретические положения, которые были разработаны автором в первой главе, рассматриваются и анализируются фактические материалы по изучаемому вопросу, формулируются и аргументируются предложения (практические рекомендации) по совершенствованию изучаемой в работе сферы деятельности.

Аналитико-практическая часть курсовой работы (проекта) может включать подробное описание используемого метода или методов исследования; описание переработанного для нужд исследования какого-либо метода анализа; различные виды классификаций; построение матриц, графиков, таблиц с их подробным описанием; описание анализа примеров; интерпретацию различных лингвистических исследований и т.д.

Аналитико-практическая часть курсовой работы (проекта) в обязательном порядке должна содержать описание содержания каждого этапа проекта, описание конечного продукта проекта и инструкции по использованию. Каждую главу курсовой работы (проекта) следует начинать с нового листа (страницы). Каждая глава должна завершаться общим выводом, позволяющим перейти к следующему этапу исследования. Выводы по главам начинать с нового листа не нужно. Параграфы начинать с нового листа не нужно.

    - Заключение должно быть относительно кратким (примерно 57% курсовой работы (проекта) и вместе с тем емким, обобщая, систематизируя и углубляя выводы, сделанные по итогам ее глав и параграфов, служить подтверждением реализованности целей и задач, поставленных во введении, включая их теоретические и практические аспекты.

Заключение следует начинать с нового листа (страницы).

Примечание: оформление библиографических ссылок осуществляется в соответствии ГОСТР 7.0.5-2008.

    - Список использованных источников и литературы. Все источники, изученные при выполнении курсовой работы (проекта), необходимо включать в библиографический список, при этом их следует распределить по следующим рубрикам, используя сквозную нумерацию:

Нормативно-правовые акты; Монографии, диссертации, статьи; Статистические материалы;

Публикации на иностранных языках.

В рамках рубрики «Нормативно-правовые акты» источники следует располагать в соответствии с их юридической силой по алфавиту: международные законодательные акты; Конституция Российской Федерации; Кодексы Российской Федерации; законы Российской Федерации; указы Президента Российской Федерации; акты Правительства Российской Федерации; акты федеральных министерств, служб и агентств в последовательности: 1) приказы, 2) постановления, 3) положения, 4) инструкции; Конституция субъекта Российской Федерации; Законы субъектов Российской Федерации и т.д.

В рубриках «Монографии, диссертации, статьи», «Статистические материалы» и «Публикации на иностранных языках» источники располагаются в алфавитном порядке.

Примечание: оформление библиографического списка осуществляется в соответствии

с  ГОСТ 7.1-2003.

    - Приложения оформляют как продолжение курсовой работы (проекта), размещая их после библиографии, продолжая нумерацию страниц.

В приложения могут помещаться таблицы, графики, исходные данные по расчетам, разработанные авторами работы, инструкции, алгоритмы, программы, варианты управленческих решений, анкеты опросов, интервью, используемые тесты, итоги опросов, статистические материалы, а также различного рода документы, разработанные организациями, деятельность которых студент исследовал при написании выпускной квалификационной работы.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с указанием в верхнем правом углу страницы слова «Приложение» и его номера, например, Приложение 1, Приложение 2 и т.д.

- ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  (ПРОЕКТА)

  - Руководителя курсовой работы (курсового проекта) назначает зам. директора по учебной работе в соответствии с распределением учебных поручений.

Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:

- оказание необходимой помощи авторам курсовой работы (проекта);

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы (проекта), составления плана работы (проекта),

- оказание помощи в подборе литературы,

- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);

- проверка и оценка представленной работы;

- организация выступления авторов с защитой основных положений работы;

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).

  - По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления.

  - Защита курсовой работы (проекта) является обязательной составляющей образовательного процесса.

- ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)

  - Выполненные студентами курсовые работы (проекты) в соответствии с Номенклатурой дел хранятся в техникуме период обучения учебной группы. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие для техникума интереса, списываются по акту комиссией в составе председателя МК и трех членов МК.

  - Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в техникуме.

- ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)

6.1. Методические рекомендации по выполнению и защите курсовых работ (проектов) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образовательной программы среднего профессионального образования и настоящим Положением разрабатываются для каждого профиля соответствующего направления подготовки и утверждаются на заседании МК, ответственной за координацию выполнения студентами курсовой работы (проекта).

Практическое занятие №8  Оформление проекта.

Цель занятия: ознакомиться с теоретическим материалом по оформлению проекта.

Оборудование: конспект теоретического материала.

Ход занятия

- Оформление проекта с использованием пакета MS Office.

- Использование мультимедийных технологий в оформлении проекта.

Правильное оформление выполненной работы обеспечит половину успеха. Оформление результатов исследования - один из самых трудоемких этапов работы, который включает два процесса: редактирование и форматирование.

Редактирование – это изменение содержания документа. К операциям редактирования относятся следующие действия:

- набор текста, проверка орфографии и грамматики;

- копирование, перестановка, удаление частей текста;

- вставка рисунков, таблиц и других информационных объектов.

Форматирование – это изменение внешнего вида документа и его отдельных частей с целью повышения их удобочитаемости. К операциям форматирования относятся различные способы выделения текста:

- установление автопереноса;

- нумерация страниц;

- применение стилей форматирования, например, оформление заголовков и подзаголовков;

- преобразование текста в список (маркированный, нумерационный);

- преобразование текста в табличный вид;

- вставка колонтитулов, создание оглавления и пр.

Редактирование и форматирование текстовой части проекта проводится в соответствии с требованиями к его оформлению.

Требования к оформлению проекта (ГОСТ 7.32-2001, 7.23-2001)

Общие требования:

- Поля: левое – 3 см, верхнее, правое, нижнее – 2 см

- Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт

- интервал - 1,5 строки

- абзацный отступ – 1,5 см

- выравнивание текста – по ширине (обязательно автоматический перенос слов)

- нумерация страниц – внизу страницы справа (титульный лист считается, но не нумеруется)

- Все разделы (введение, названия глав, заключение, список использованных источников, приложения) начинаются с новой страницы

- Объем – 10-12 страниц, меньше можно (без учета приложений)

Требования к оформлению таблиц

- В тексте должна быть ссылка на таблицу, например,

… такие-то данные приведены в Таблице 1

- Нумерационный и тематический заголовок таблицы пишется сразу от левого поля, через тире

- Если таблица переносится на следующую страницу, после головки включают строку с нумерацией столбцов (граф) и на следующую страницу переносится не головка таблицы, а только нумерация столбцов; перед продолжением есть указание на ее номер, например,

Продолжение Таблицы 1

- Размер шрифта в таблицах – 12, интервал - 1

- Заголовки граф (столбцов) пишутся по центру строчными буквами, начиная с прописной; подзаголовки, если они является продолжением заголовка столбца – все строчными буквами

- Данные в таблицах: текстовые – выравниваются по левому краю; цифровые – по центру, например

Таблица 1 – Показатели затрат на изготовление изделий

- После таблиц, которые являются результатом обработки данных делается обобщение (вывод), например,

«таблица позволяет сделать вывод, что …», «из таблицы видно, что …», «таблица позволяет заключить, что…» и т.п.

Требования к оформлению списка литературы (ГОСТ 7.1-2003).

- Оформляется после заключения, перед приложением

- Имеет заголовок «Список использованной литературы и Интернет резурсы»

- Перечень источников приводится в алфавитном порядке, нумеруется арабскими цифрами, интервал -1,5

- Библиографическая запись включает следующие обязательные элементы:

- Фамилия И.О. автора или редактора, если их несколько – только первого

- Заглавие

- Общее обозначение материала (текст или ноты, или карты; вид издания – учебник или справочник)

- Сведения об ответственности (Инициалы и фамилии всех авторов и редакторов)

- Область издания (какое издание по счету, его особенности)

- Область выходных данных (место издания, издательство, год издания)

Область физической характеристики (количество страниц в издании)

Мультимедийные презентации используются для сопровождения выступления, а не его замены. Поэтому на слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация (рисунки, графики и т.п.) – они сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот.

Создание презентаций происходит в несколько этапов:

- Проанализировать информацию

- Сформулировать заголовки слайдов и текст, который будет детализировать заголовок. На слайде не должно быть много информации (люди могут запомнить не более трех фактов, выводов, определений); наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде)

- Определить какой графический объект лучше всего сможет проиллюстрировать заголовок слайда.

- Подготовить (скачать, начертить, преобразовать, создать) графические объекты и таблицы для вставки на слайды

- Определить структуру презентации:

1-й слайд - титульный – тема проекта, ФИО исполнителя, учебное заведение

2-й-3 слайды – раскрывается цель и задачи проекта

4-й– этапы работы над проектом

5-8-й слайды  описание содержания проекта

9-й слайд – полученный результат (продукт) его теоретическое и/или практическое значение

10-й слайд – выводы по полученным результатам

12-11-й слайд – Спасибо за внимание!

- Выбрать оформление. Художественное оформление является очень важным этапом разработки презентаций, т.к., во-первых, представленные в графическом виде данные часто выглядят лучше текстовых, во-вторых, использование графики позволяет выделить наиболее важные моменты презентации или облегчить понимание трудных положений доклада. И вообще, чем эффектней презентация, тем лучшее впечатление на слушателей произведет выступление. НО – стилевое оформление должно быть единым для всей презентации.

- Создать презентацию. Предпочтительно горизонтальное расположение информации; наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней

- Добавить эффекты анимации. Не должна быть чрезмерной - анимация должна дополнять, а не отвлекать

- Настроить смену слайдов

- Настроить время показа, оно должно быть достаточным, но не более 20 минут

Возможные ошибки, затрудняющие восприятие, при создании мультимедийной презентации:

- выбор светлого шрифта на темном фоне или набор текста курсивом (текст должен легко читаться);

- обилие текста в слайдах (лучше использовать короткие слова и предложения);

- выбор мелкого размера шрифта (текст должен быть виден даже с задних рядов);

- чрезмерное увлечение цветовыми (на слайде не более 3-х цветов: один – для фона, второй – для заголовка, третий – для текста);

- отсутствие связи рисунков к текстам с их смысловой нагрузкой;

- неверная настройка времени показа (слишком быстро или слишком медленно)

- стиль оформления презентации не соответствует содержанию (например, текст о терроризме на фоне голубых васильков)

Важно!

Выступающий не должен читать текст презентации слово в слово! Презентация является лишь опорным конспектом гораздо более глубокого по содержанию текста выступления, который необходимо тщательно продумать и подготовиться к ответам на возможные вопросы.

Презентация – это витрина проекта. Ее цель – наилучшим образом показать результат работы и компетентность ее автора, которую он приобрел в процессе этой работы.

Процедура защиты осуществляется только для разработанных и готовых к реализации проектов с целью – обосновать актуальность, необходимость и целесообразность его практического воплощения, т.е. выдать проекту «путевку в жизнь».

Процедура презентации и защиты проекта проходит в следующей последовательности:

- Вступительное слово ведущего процедуры защиты (презентации): приветствие, сообщение цели, основных правил проведения, регламента, формы обсуждения и пр.

- Представление проектов, используя мультимедийную презентацию, примеры работ участников проекта (чертежи, видеоролики, макеты и др.), примеры используемых дидактических и методических материалов и другие рабочие материалы.

Регламент презентации, как правило, предоставляет не более 7-10 минут мин. на выступление. За это короткое время необходимо рассказать о работе, которая осуществлялась на протяжении нескольких месяцев, была связана с обработкой большого массива информации, общением с различными людьми, сделанными автором открытиями. Лучше, если текст будет написан в виде тезисов.

Обсуждение проекта. После завершения выступления начинается обсуждение. Отличие обсуждения проекта на презентации от обсуждения на защите заключается в том, что в первом случае проект не оценивается, так как целью является знакомство слушателей с основной идеей и предполагаемыми результатами. В то время как защита проекта подразумевает его оценку, то есть выявление наиболее сильных сторон представляемого проекта и определение моментов, требующих доработки.

Основные правила при подготовке презентации:

При подготовке презентации старайтесь соблюдать правило 10/20/30:

- 10 -12 слайдов – чтобы не утомить аудиторию;

- 7 минут на выступление – на каждый слайд около 0,5-1-й минут – такая презентация выглядит динамичной и живой;

- 30 размер шрифта (обычно: заголовки – 32-36; текст – 28) – он должен быть хорошо виден, если места не хватает – ограничьтесь тезисами - проговаривать аудитории длинный текст с экрана непрофессионально. Если используете иллюстрации как фон для текста, убедитесь, что текст можно свободно прочитать с задних рядов.

Визуализация информации. Визуализируйте информацию: рисунки, фотографии, иконки, эскизы и другие изображения позволяют аудитории лучше воспринимать материал. Но важно не увлекаться, изображения должны дополнять тезисы.

Практическое занятие №9 Общие требования к созданию проекта.

Цель занятия: изучить требования к созданию проекта.

Оборудование: конспект теоретического материала, Приложение 1.

Ход занятия

  - Изучите тему и выполните конспект по данной теме.

  - Изучите основные требования к проекту в Приложении 1.

.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – особая форма организации образовательной деятельности обучающихся

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области

Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности педагогической деятельности, предполагающий серьезную квалификацию  учителя, и требования к учебному проекту – совершенно особые.

1.       Поиск социально значимой проблемы – одна из наиболее трудных организационных задач, которую приходится решать учителю-руководителю проекта вместе с учащимися-проектантами.

2.       Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы ( с определения продукта и формы презентации ). Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных. Но некоторые проекты (творческие, ролевые) не могут быть четко спланированы от начала до самого конца.

3.       Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.

4.       Результатом работы над проектом является продукт. В общем виде это средство, которое разработал учащийся для разрешения поставленной проблемы

Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта? – ответ на этот вопрос поможет разбить весь путь от исходной проблемы до цели проекта на отдельные этапы и определить задачи.

Как ты будешь решать эти задачи? – определение способов работы на каждом этапе.

Когда ты будешь это делать? – определение сроков работы.

Что у тебя уже есть для выполнения предстоящей работы, что ты уже умеешь делать? – выявление имеющихся ресурсов.

Чего у тебя пока нет, чего ты еще не умеешь делать, чему предстоит научиться? – выявление недостающих ресурсов.

Последовательно отвечая на эти вопросы, ученик сможет  разработать план своего проекта.

Приложение 1

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»

Самые вредные достижения цивилизации.

Вид проекта – информационный

Автор (ы) проекта: Студент (ки) 1 курса, группы СВ-25-109 ГБПОУ ИО «ЗЖДТ», Медведев Иван Дмитриевич. Руководитель проекта: преподаватель ГБПОУ ИО «ЗЖДТ» Соболева Е.М.

Зима, 2025 г.

Оглавление

| Введение | 2 |
| --- | --- |
| Глава 1. Этапы работы над проектом | 3 |
| Глава 2. Самые вредные достижения нашей цивилизации | 4 |
| Заключение | 7 |
| Список используемой литературы и Интернет источники | 8 |

Введение

Общество не стоит на месте. Общество и общественные процессы могут прогрессировать или регрессировать. До сих пор учёные ведут споры о том, что определяет движение в сторону прогресса (эволюцию, движение к лучшему и полезному для общества) и в сторону регресса цивилизации (инволюцию, движение к худшему и вредному для общества). Понятия прогресс и регресс очень условны. Для каждого общества проявляются по-разному, противоречивы. Что характерно для развития одного общества, не может быть приемлемо для традиций другого.

До сих пор человеческое общество в целом не испытывало регресса, ни длительного, ни кратковременного. История даёт примеры, когда в каком-то районе Земли происходил локальный общественный регресс после войн, революций и эпидемий, и тогда в этом месте масса всех частей цивилизации снижалась. На протяжении 5 миллиардов лет, с того момента, когда возник первый Разумный Человек, в обществе (если его брать целиком) происходил только прогресс.

Человечество не смогло бы существовать без постоянного прогресса, нахождения и внедрения новых технологий, изобретений и открытий. Все, что окружает нас, сотворил человек. Новейшие изобретения могут изменить наши взгляды на мир. То, что раньше было прекрасной мечтой, считалось плодом безумной фантазии, сегодня прочно вошло в наш быт, стало нашей повседневной действительностью.

Сегодня по-прежнему лучшие умы человечества изобретают, выдвигают новые идеи и предложения, совершают открытия во имя дальнейшего развития и совершенствования нашего мира.

В наше время технический прогресс достиг наивысших высот. Однако, мало кто задумывался над тем, что некоторые достижения цивилизации могут быть как полезны, но и вредны.

Цель проекта: найти информацию и создать коллаж «Самые вредные достижения цивилизации».

Задачи  проекта:

1.	Найти информацию и обработать её по теме «Самые вредные достижения  цивилизации».

2.        Создать коллаж по теме «Самые вредные достижения  цивилизации».

3.        Защитить свой проект.

Продукт проекта – Коллаж «Самые вредные достижения цивилизации».

Глава 1.  Этапы работы над проектом:

1. Этап подготовительный:

- Выбор  темы: «Самые вредные достижения цивилизации».

- Сбор  информации.

2. Этап основной:

- Систематизация информации, подготовка фотографии на тему   «Самые вредные достижения цивилизации», формулирование общих выводов по теме.

- Подготовка  коллажа, презентации.

3. Этап заключительный

- Показ презентации на тему «Самые вредные достижения цивилизации».

- Выполнить проектный продукт – коллаж.

Глава 2. Самые вредные достижения нашей цивилизации.

Давайте познакомимся с величайшими вредными достижениями человечества на сегодняшний день.

Компьютер — величайшее изобретение человечества! Люди создали машину, с помощью которой можно делать множество дел: читать, смотреть кино, рисовать, печатать, чертить, считать, находить полезную информацию и многое другое. Компьютер в жизни занимает важное место, но иногда можно обходиться и без него. Надо запомнить, что компьютер изобрели для того, чтобы облегчить жизнь, а не заменить ее, расширить возможности человека.

Компьютер и здоровье тесно взаимосвязаны. У людей часто вырабатывается компьютерная зависимость, которая не сильно отличается от алкоголизма, наркомании. Особенно часто это происходит на фоне игр и социальных сетей, которые предназначены для максимального погружения пользователя в виртуальное пространство. Некоторые перестают различать, где мир реальный, а где – виртуальный.  На этой почве совершено много преступлений. Необходимо соблюдать обычные правила обращения с устройством, создайте отдельное рабочее место, по всем правилам эргономики. Нужно с самого начала установить контроль за детьми, когда они сидят перед компьютером. Тогда вред компьютера для здоровья будет минимальным, а возможно – совсем не будет.

Интернет. В современном мире интернет занимает очень важное место в жизни многих людей. Это не удивительно, ведь он открывает массу возможностей, которые подойдут для удовлетворения потребностей каждого пользователя. К созданию сети Интернет человечество шло долгие годы, изобретая новые и новые средства связи. Через интернет можно общаться как письмами, так и визуально, в интернете можно найти практически любую информацию, через интернет можно работать, заказывать продукты, вещи и услуги. Интернет – это окно в мир, через которое можно не только получать информацию, общаться и играть, но и зарабатывать деньги, совершать покупки. При правильном подходе, а также наличии интереса освоить компьютер и использовать все его возможности сможет абсолютно каждый, даже начинающий пользователь, особенно если учесть тот факт, что сегодня человек живет в веке компьютерных технологий.  Безусловно, польза сети огромна и с этим не поспоришь. Однако вред интернета может оказаться немалым. В первую очередь, когда заходит речь о пагубном воздействии всемирной паутины, на ум приходит интернет-зависимость. Научно доказано, что около 10% пользователей интернета зависимы от него, причем треть из них считают интернет таким же важным как дом, еда и вода. С помощью сети мошенники могут узнать личную информацию о человеке и использовать ее в своих целях. А еще всемирная паутина нередко становится распространителем вирусов, способных навредить компьютерной системе.  Ну а многих пагубных последствий интернета можно избежать, если использовать его с умом.

Телевидение. На сегодняшний день телевизор - это не предмет роскоши, как в советские времена, а необходимая вещь каждого дома. Посредством телевидения мы снимаем напряжение после долгого, напряжённого, рабочего дня, получаем всю необходимую информацию, чтобы быть в курсе самых последних событий, происходящих в мире. Без телевизора мы уже не можем представить себе нормальной повседневной жизни. Телевидение — огромный рычаг управления человеческим сознанием. Это громадная сила, которая может как нанести вред, так и принести пользу. Все зависит от вашего умения распоряжаться этой силой. Положительные моменты можно выделить такие, как саморазвитие от познавательных или научных документальных передач. Обычно вред телевидения, а особенно для детей заключается в чрезмерной продолжительности просмотра.

Мобильная связь. Сотовые телефоны уже давно стали незаменимым атрибутом современного мира. С помощь них мы всегда на связи с теми, кто нам дорог и с теми, кто может решить самые сложные вопросы, находясь в любой точке мира. Ещё каких-то 15 лет назад для того что бы с кем-то пообщаться на расстоянии нужно было идти домой и звонить по стационарному телефону или искать ближайшую телефонную будку и монетки или жетоны для звонка. Даже детям всегда приходилось обходить друзей и лично узнавать, пойдут они гулять или нет, так как даже дома у многих не было телефона. Сейчас же практически из любого места можно позвонить куда угодно. Мобильный телефон – это свобода общения, где бы вы ни находились.

Создание сотового телефона можно назвать настоящей революцией технического прогресса. Но, как известно, любой технический прогресс помимо благ несет и негативные последствия. В случае с сотовым телефоном вред причиняется здоровью человека. Уже много лет ведутся исследования, направленные на изучение влияния сотовых телефонов на организм человека.

Ученые доказали, что, проникая в ткани, электромагнитные волны, вызывают их нагревание. Со временем это неблагоприятно сказывается на функционировании всего организма, в частности, на работе нервной, сердечнососудистой, и эндокринной систем. И это доказывает, что вред сотовых телефонов огромен.

Автомобили. Сложно представить современный мир без автомобилей. Люди ездят на них на работу, на дачу, в отпуск, за продуктами, в кино и рестораны. Разные виды автомобилей используют для доставки грузов, постройки сооружений и для множества других целей. Разрушительное влияние на биосферу и здоровье человека оказывает любой вид транспорта, но автомобильный особенно. Наиболее остро результаты его воздействия ощущаются в городах, где концентрация автотранспортных средств особенно велика. Вследствие быстрого роста автотранспортных средств возрастает изъятие кислорода из атмосферного воздуха. Это уже сегодня приводит к нарушению состава атмосферы, является причиной возникновения устойчивого кислородного голодания. Беспокойство вызывает и быстрый рост шума, как и загрязнение атмосферы или водного бассейна. С экологической точки зрения, транспорт занимает первое место по вкладу загрязнения атмосферы.

Клонирование. Человечество всегда мечтало о том, чтобы появилось чудодейственное лекарство, исцеляющее от всех болезней или, по крайней мере, что-то похожее. Клонирование является одним из самых приближенных к этой идее средством. Клонирование дает возможность выращивать части тела человека, используя ДНК хозяина. Такие части тела можно использовать, чтобы заменить уже существующие, но не пригодные. Также можно клонировать определенные органы и заменять им больные органы. Многие люди умирают от органной недостаточности, или теряют органы в несчастных случаях, либо рождаются с несовершенствами. Этих людей можно было бы вылечить с помощью клонирования. Запрет клонирования содержит этические причины (включая сюда и право на человеческое достоинство, и на целостность личности, вытекающее из него) и несовершенство технологий клонирования, поскольку научно-технический прогресс в медицинской сфере должен помогать облегчать страдания и/или продлевать жизнь. В ряде стран запрет на клонирование временный, в том числе и в России. Это вызвано либо непониманием того, что в итоге могут дать технологии клонирования, либо всё-таки допущение в будущим использования технологий клонирования. Кроме того, большинство религий не одобряют клонирование, что может являться дополнительным аргументом для запрета в не светских государствах. В 31 стране запрещено любое клонирование в принципе (Германия, Франция, США).

Генно-модифицированные продукты. Генно-модифицированные продукты – это ответ ученых на решение задачи ликвидации голода на Земле. В современном мире генно-модифицированные продукты (ГМО) изучены слабо. И подобные разработки вызывают неоднозначную реакцию во всех странах мира. ГМО получают, внедряя в генетическую структуру какого-либо организма так называемые «целевые гены». Это делается для того, чтобы наделить растения новыми свойствами. Например, для создания сорта пшеницы, устойчивой к засухе, использовался ген скорпиона. Никто не доказал, что это безопасно.

Заключение.

Мир великих открытий и изобретений - нелегкий путь, пройденный человечеством с его пытливым острым умом, можно проследить и через историю его величайших открытий и изобретений, внедрение которых привело к значимым изменениям в жизни всего общества, изменило взгляды на мир. И сегодня жизнь не стоит на месте, она тесно связана с техническим прогрессом, с внедрением новых технологий, новых изобретений и открытий. И должны нести человечеству благо. Они сделали нашу жизнь проще и удобнее. Нужно всегда соизмерять, что от такого «достижения» будет больше, вреда или пользы.

Рассмотренные в работе открытия и изобретения действительно делают жизнь человека более комфортной, удобной, интересной. Но также определили и другую сторону. Что нести они могут и пользу и вред. Сами по себе достижения цивилизации на мой взгляд, не могут быть ни вредными, ни полезными и по результатам исследования можно сделать вывод, что все перечисленное полезно при грамотном использовании. Что всеми из них надо пользоваться в меру. Мы так привыкли к тому, что нас сегодня окружает, что невозможно себе представить, как люди раньше без всего этого обходились…

Интересно, а что же ждет нас впереди, и без чего мы, не сможем жить и развиваться через 100, 200, 500… лет.

Список используемой литературы и Интернет источники:

1. Автомобили: польза или вред?//http://s.avtoed.com/

2. Влияние компьютера на здоровье человека//http://www.compgramotnost.ru/

3. Вред или польза от просмотра телевизора// http://reedbox.ru/tv-viewing/

4. Вред сотовых телефонов //http://vredpolza.ru/

5. Генетически модифицированные продукты – великое достижение прогресса или «пища Франкенштейна»?//http://www.goodsmatrix.ru/

6. Долгов Ю. Компьютер и здоровье //http://moykompyuter.ru/

7. Мир великих открытий и изобретений //http://mirnovogo.ru/

8. Мирский Н. Почему законодательно запрещено клонирование человека и есть ли страны, где это разрешено?// https://thequestion.ru/

9. Мобильный вредитель //ВедаМост. 20 июня 2014 г.// http://www.vedamost.info /

10. Осторожно: ученые развенчивают главные мифы о вреде ГМО. // https://tvrain.ru/

11. Ребёнок и телевизор: польза или вред?//http://detki-pogodki.ru/

12. Телевидение: вред или польза?//http://ppr-health.ru/

При написании проекта вам необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Текстовый вариант проекта (в бумажном или электроном виде) смотрите рекомендации по оформлению в программе текстовый редактор Microsoft Word.

- Презентация выступления (защиты проекта) в программе Microsoft PowerPoint

- Проектный продукт (буклет в программе Microsoft Publisher, презентация в программе Microsoft PowerPoint.

- Защитное слово индивидуально для каждого студента.

Практическое занятие №10 Требования к защите проекта.

Цель занятия: изучить требования к защите проекта.

Оборудование: конспект теоретического материала.

Ход занятия

  - Изучите тему и выполните конспект по данной теме.

- Защита проекта – общие требования

- Защитное слово.

- Ответить на вопросы.

Защита проекта происходит на последнем занятии по учебной дисциплине.

Результаты работы представляются в виде доклада с презентацией и ответов на вопросы одногруппников  и преподавателя.

Время представления доклада 5 минут.

Недопустимо превышать установленный регламент.

Рекомендации по подготовке доклада. Доклад о результатах проделанной работы - это закономерный итог выполнения проекта. Задача докладчика: точно и эмоционально изложить саму суть исследования. В ходе доклада недопустимо зачитывание работы, необходимо отразить основное содержание всех глав и разделов работы. Чтобы не нарушить регламент, при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. Иногда приходится "жертвовать” и некоторыми важными моментами, если без них можно обойтись. При изложении материала следует придерживаться отдельного плана, соответствующего структуре и логике выполнения самой исследовательской работы. Все остальное, если у аудитории возник интерес, излагается в ответах на вопросы.

В течение 5 минут, когда длится выступление, важно успеть донести до зала:

Сведения о исследуемой проблеме проекта.

Самые важные результаты и выводы по работе.

Для того чтобы слушатели поняли доклад, каждый среди перечисленных пунктов должен раскрываться достаточно емко. Не следует считать, что люди со стороны достаточно хорошо вникнут в выступление, если будут пропущены в нем какие-либо ключевые положения, даже если эти вещи кажутся очевидными.

Когда выступающий начинает превышать время выступления, нередко его останавливают и просят переходить к выводам. В такой ситуации велик риск, что какая-то из частей доклада получится неполной, скомканной и останется не понятой слушателями.

Необходимо составить детализированный план доклада. При составлении презентации по каждому пункту и подпункту плана создается слайд, иллюстрирующий содержание данного подпункта/пункта. В этом случае сама очередность слайдов поможет не сбиваться и сохранить логику выступления.

Рекомендации по подготовке презентации к выступлению на защите проекта.

Помните, что презентация к защите проекта должна отражать основные положения работы. В каждой презентации должно быть:

1) название работы и информация об авторах;

2) цель и задачи;

3) актуальность;

4) сама работа, представленная в виде тезисов – кратко сформулированных основных положений. Тезисы должны быть написаны четко и конкретно не более 2-3 предложений;

5) основные выводы и рекомендации.

Отчёт о работе должен содержать название и цель работы, в ходе работы должны быть представлены результаты выполнения работы, согласно заданию.

Структура выступления Защитного слова

| Структурный элемент выступления | Варианты |
| --- | --- |
| Приветствие | Добрый день, уважаемые члены проектной комиссии и присутствующие… |
| Представление (Фамилия, имя; учебное заведение; группа, специальность) | Меня зовут … Я обучаюсь в «Зиминском железнодорожном техникуме» г. Зимы на … курсе группа,,,,, |
| Название темы | Тема моего проекта… |
| Цель и задачи проекта | Цель моего проекта – Задачи проекта ……. |
| Актуальность | Актуальность и выбор темы определены следующими факторами; во-первых, …, во-вторых, … (актуальность пишется для исследовательских работ), для проектов актуальность писать не надо. |
| Кратко о новых результатах исследования | Практическая значимость моего проекта заключается в том, что работу можно использовать в … ИЛИ |
| Выводы по результатам проекта | На основании выполненного проекта и полученных результатов можно сделать следующие выводы: … |
| Кратко о дальнейших шагах по этой теме | Считаю, что данная тема имеет перспективы развития в следующих направлениях… |
| Благодарность за внимание | Благодарю за проявленное внимание к моему выступлению |
| Ответы на вопросы | Спасибо (благодарю) за вопрос…: Мой ответ … ИЛИ У меня, к сожалению, нет ответа так как рассмотрение данного вопроса не входило в задачи моего исследования |

Вопросы для самоконтроля:

1. Определение проектной деятельности? Что такое проект?

2. Определите типологию проектов?

4. Какие показатели отражают результативность проекта?

5. Что такое проектный продукт? Перечислите примеры проектных продуктов?

6. Роль и место проектной деятельности в системе образования и в процессе социализации молодежи.

7. Объясните содержание и этапы проекта.

8. Как должен выглядеть письменный отчет результатов проекта.

9. Для чего нужна компьютерная презентация при защите исследования?

10. Каковы общие требования к созданию презентации?

11. Каковы этапы создания презентации?

12. Расскажите о требованиях к созданию слайдов: структура, правила оформления

слайдов, подбора цветовой гаммы и фона слайдов, подбора шрифтов и требования

к оформлению презентации.

13. Зачем необходимо составлять план выступления?

14. Какие рекомендации необходимо соблюдать для подготовки качественной

презентации?